FGPR300- Versión 1.0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Diego Ulises Martinez Aguilar | Sergio Israel Ávila | Arturo Gil Jácome | 4-05-2019 | Inicio del documento |

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Clinical Admin | CA |

|  |
| --- |
| COMUNICACIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO. |
| La matriz de comunicaciones estará adjunta a este documento (FGPR 310) |
| NOTA: ADJUNTAR MATRIZ D E COMUNICACIONES DEL PROYECTO |
| PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR Y RESOLVER LAS POLÉMICAS, ESPECIFICANDO LA FORMA DE CAPTURARLAS Y REGISTRARLAS, EL MODO EN QUE SE ABORDARÁ SU TRATAMIENTO Y RESOLUCIÓN, LA FORMA DE CONTROLARLAS Y HACERLES SEGUIMIENTO, Y EL MÉTODO DE ESCALAMIENTO EN CASO DE NO P ODER RESOLVERLAS. |
| 1. Se captan las polémicas a través de la observación y conversación, o de alguna persona o grupo que los exprese formalmente 2. Se codifican y registran las polémicas en el Log de Control de Polémicas:   **LOG DE CONTROL DE POLÉMICAS**   * Código de Polémica * Descripción * Involucrados * Enfoque de Solución * Responsable * Fecha * Resultado Obtenido  1. Se revisa el Log de Control de Polémicas en la reunión semanal de coordinación con el fin de:    1. Determinar las soluciones a aplicar a las polémicas pendientes por analizar, designar un responsable por su solución, un plazo de solución, y registrar la programación de estas soluciones en el Log de Control.    2. Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se tomarán acciones correctivas al respecto.    3. Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido resuelta, de no ser así se diseñarán nuevas soluciones (continuar en el paso ‘a’). 2. En caso que una polémica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta convertirse en un problema, deberá ser abordada con el siguiente método de escalamiento:   a. En primera instancia será tratada de resolver por el Project Manager y el Equipo de Gestión de Proyecto, utilizando el método estándar de resolución de problemas.  b. En segunda instancia será tratada de resolver por el Project Manager, el Equipo de Gestión de Proyecto, y los miembros pertinentes del Equipo de Proyecto, utilizando el método estándar de resolución de problemas.  c. En tercera instancia será tratada de resolver por el Sponsor, el Project Manager, y los miembros pertinentes del proyecto, utilizando la negociación y/o la solución de conflictos.  d. En última instancia será resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el Comité de Control de Cambios si el primero lo cree conveniente y necesario.}  **El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que:**   1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los stakeholders. 3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 5. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders. 6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no satisfechos. 8. Hay evidencias de resistencia al cambio.   **La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos:**   1. Identificación y clasificación de stakeholders. 2. Determinación de requerimientos de información. 3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones |
|
|
|
|
|
| PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA REVISAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES. |
| En caso de ser aprobado por el líder o gestión de calidad se procederá a realizar cambios en el plan de gestión de comunicaciones para corregir sus observaciones y/o errores. |
| En caso de ser aprobado por el líder y el de calidad pero se requiere cambiarlo por cuestiones exteriores al equipo de desarrollo se deberá hacer llegar el cambio a través del líder al diseñador. |
| **El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que:**   1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los stakeholders. 3. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 4. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders. 5. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 6. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no satisfechos. 7. Hay evidencias de resistencia al cambio. |
| **La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos:**   1. Identificación y clasificación de stakeholders. 2. Determinación de requerimientos de información. 3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. |
| GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN: DEFINA GUÍA PARA REUNIONES, CONFERENCIAS, CORREO ELECTRÓNICO, ETC. |
| **Reuniones:** Asistirá a la reunión el líder de proyecto. Se tratará el tema principal de la reunión. Terminado en caso de tener dudas de parte del equipo de desarrollo hacerlas llegar a el representante de la empresa y además llegar puntual y formal. |
| **Correo electrónico:** El líder de proyecto recibe y envía correos a la empresa dependiendo de alguna necesidad rápida como una explicación corta sobre algún requerimiento o una aclaración de tipo de dato. |
| GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: DEFINA LAS GUÍAS PARA CODIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECUPERACIÓN, Y REPARTO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. |
| La documentación tiene respaldo en los archivos locales de cada rol además del documento publicado en la carpeta del proyecto en la sección de formatos de cada rol. Los archivos solo son accesibles por los miembros del grupo de desarrollo y la maestra. |
| Los documentos están repartidos por roles y en los caso de un rol con varias personas será elección libre de quien los hace. |
| **Guías para Reuniones .-** Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas:   1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 2. Debe coordinarse e informar fecha, hora, y lugar con los participantes. 3. Se debe empezar puntual. 4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de controversias. 5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 6. Se debe terminar puntual. |
| **Guías para Correo Electrónico.-** Todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes pautas:   1. Los correos electrónicos entre el Equipo de **Monarca Labs** y el Cliente deberán ser enviados por el Líder de Proyecto con copia al Sponsor, para establecer una sola vía formal de comunicación con el Cliente. 2. Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto de **Monarca Labs** deberán ser copiados al Líder de Proyecto, para que todas las comunicaciones con el Cliente estén en conocimiento de los responsables de la parte contractual. |

|  |
| --- |
| GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES: DEFINA GUÍAS PARA REGISTRO Y CONTROL ORDENADO DE LAS VERSIONES D E LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. |
| Para el control de versiones de los documentos deben pasar por manos de control de calidad para su revisión y decidir si se requiere hacer un cambio o una nueva versión del documento así mismo se llevará el control de las versiones con el campo al principio de cada documento que indica versión autor y fecha. |
| Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de versiones, el cual se hace insertando una cabecera estándar con el siguiente diseño: ItemCodigo de documento Código de Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo. |
| Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en la cabecera, anotando la versión, quien emitió el documento, quién lo revisó, quién lo aprobó, a que fecha corresponde la versión, y por qué motivo se emitió dicha versión. |

