# FGPR550- Versión 1.0

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Diego Ulises Martínez Aguilar | Arturo Gil Jácome | Sergio Israel Ávila | 20-05-2019 | Aceptación de fase de planeación. |

ACTA DE ACEPTACIÓN DE FASE

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| Clinical Admin | CA |
| NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR |  |
| Sergio Israel Avila Suarez |  |

| DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Por la presente se hace pública la aceptación de la Fase 2: Planeación, la cual incluye los siguientes entregables: - FGPR_016 - Plan de Gestión de Cambios. - FGPR_020 - Scope Statement. - FGPR_022 - Documentación de Requisitos. - FGPR_026 - Matriz de Trazabilidad de Proyectos. - FGPR_040 - Plan de Gestión del Proyecto. - FGPR_060 - WBS del Proyecto. - FGPR_080 - Diccionario WBS Simplificado. - FGPR_110 - Red del Proyecto. - FGPR_130 - Cronograma del Proyecto. - FGPR_140 - Plan de Gestión de Costos. - FGPR_160 - Presupuesto del Proyecto. - FGPR_220 - Matriz de Actividades de Calidad. - FGPR_230 - Plan de Gestión de Calidad. - FGPR_300 - Plan de Gestión de Comunicaciones. - FGPR_340 - Glosario de Terminología del Proyecto. - FGPR_380 - Plan de Gestión de Adquisiciones. - Los entregables listados anteriormente fueron enviados de manera parcial al cliente el día 2 de mayo del año en curso, y aprobado una vez transcurridos 5 días hábiles por Sergio Israel Avila Suarez. |  |  |  |
| OBSERVACIONES ADICIONALES |  |  |  |
| - Los entregables que conforman de manera completa la documentación de planeación fueron enviados al cliente el día 15 de mayo del año en curso, y aprobado una vez transcurridos 5 días hábiles por Sergio Israel Avila Suarez. |  |  |  |
| ACEPTADO POR |  | DISTRIBUIDO Y ACEPTADO |  |
| NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO | FECHA | NOMBRE DEL STAKEHOLDERS | FECHA |
| - Sergio Israel Avila Suarez | 21-05-2019 | - Sergio Israel Avila Suarez | 21-05-2019 |