| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Diego Ulises Martinez Aguilar | Sergio Israel Ávila | Arturo Gil Jácome | 02-04-2019 | Inicio del documento scope statement |

SCOPE STATEMENT

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| Clinical Admin | CA |

| DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO |  |
| --- | --- |
| REQUISITOS: CONDICIONES O CAPACIDADES QUE DEBE POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CON CONTRATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS. | CARACTERÍSTICAS: PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS, ENERGÉTICAS, O SICOLÓGICAS, QUE SON DISTINTIVAS DEL PRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD. |
| 1. El sistema deberá ser capaz de agendar citas médicas para pacientes de forma automática, de tal forma que los pacientes puedan solicitar una cita de manera remota. | 1. Módulo de agenda de citas, tanto para los clientes como para los médicos, secretarias y administradores. |
| 2. El sistema deberá recolectar y guardar información de los pacientes para su expediente médico. | 2. Módulo de expedientes y consultas, donde el médico puede añadir |
| 3. El sistema podrá hacer consultas, modificaciones y/o eliminación de citas médicas. | 3. Módulo de administración, donde el administrador, doctor o secretaria pueda ver o editar las citas médicas agendadas. |
| 4. El sistema deberá almacenar información sobre sus usuarios (médicos, secretarias) y sobre el ente a tratar (paciente). | 4. Módulo de usuarios, para guardar la información de todos los usuarios que ingresan al sistema. |

| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO. |  |
| --- | --- |
| CONCEPTOS | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |
| 1. TÉCNICOS | La aprobación del Arquitecto y Tester del producto. |
| 2. DE CALIDAD | La aprobación del cumplimiento de estándares de PMBOK, así como de los requerimientos funcionales y no funcionales. |
| 3. ADMINISTRATIVOS | Contrato de desarrollo y actas de conformidad del servicio por parte del cliente. |
| 4. COMERCIALES | Cumplir con los acuerdos del Project Charter. |
| 5. SOCIALES | Entrega de la documentación de pruebas integrales y manuales de usuarios de acuerdo a los formatos y especificaciones del cliente. |

| ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA FASE DEL PROYECTO. |  |
| --- | --- |
| FASE DEL PROYECTO | PRODUCTOS ENTREGABLES |
| 1.0 | Propuesta de proyecto. |
| 2.0 | Documentación de inicio. |
| 3.0 | Documentación de planeación y maquetado del diseño. |
| 4.0 | Documentación de control y solicitudes de cambio. |
| 5.0 | Documentación de cierre, pruebas, revisión de estándares y entrega. Manual de usuario. |

EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES, PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FÍSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERÁN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.

1. No se realizará ninguna actividad de análisis y/o diseño de software pues se considera que estas actividades han sido completadas al 100% por el cliente.

2. Aceptación y pruebas funcionales del componente aprobados por el cliente requisitos aprobados.

3. Implantación del producto e infraestructura de desarrollo.

4. No se considera cambios solicitados no definidos en la matriz de requisitos aprobados.

5. No se incluirá el registro de datos dentro del proyecto, tales funciones corresponden a la empresa que solicita el software.

| RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO. |  |
| --- | --- |
| INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN | AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN |
| El proyecto debe terminarse dentro del presupuesto estimado y acordado con el cliente | El tiempo para el término del proyecto es relativamente corto |
| Los entregables serán aprobados por el cliente luego de las pruebas funcionales que este realice y se hayan levantado todas las observaciones que este haya reportado | El presupuesto del proyecto es limitado. |
| Deberá contarse con toda la infraestructura y el ambiente de desarrollo apropiado para la realización de la construcción y pruebas del software | El cliente no revisa los entregables y confirma de recibido. |

| SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS. |  |
| --- | --- |
| INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN | AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN |
| Se cuenta con el personal capacitado para el desarrollo del software que solicita el cliente. | El cliente se encargará de proveer el análisis y el diseño del software que requiera con el nivel de detalle suficiente. |
| El personal está capacitado en los estándares de programación y el uso del framework del cliente. | El cliente se encargará de realizar las revisiones de estándares y las pruebas del software entregado por el proveedor para lo cual contará con el personal capacitado |
|  | El cliente se encarga del hosting. |