| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Diego Ulises Martinez Aguilar | Sergio Israel Ávila | Arturo Gil Jácome | 08-04-2019 | Inicio del documento |

PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| Clinical Admin | CA |

| CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y LAS CONSIDERACIONES DE ENFOQUE MULTIFASE (CUANDO LOS RESULTADOS DEL FIN DE UNA FASE INFLUYEN O DECIDEN EL INICIO O CANCELACIÓN DE LA FASE SUBSECUENTE O DEL PROYECTO COMPLETO) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CICLO DE VIDA DEL PROYECTO |  | ENFOQUES MULTIFASE |  |
| FASE DEL PROYECTO (1º NIVEL DEL WBS) | ENTREGABLE PRINCIPAL DE LA FASE | CONSIDERACIONES PARA LA INICIACIÓN DE ESTA FASE | CONSIDERACIONES PARA EL CIERRE DE ESTA FASE |
| Inicialización | -Requerimientos -Cronograma | Entrevista | Requerimientos revisados y validados. |
| Planificación | -Plan de gestión de proyecto -Matriz de actividades de calidad. | Requisitos terminados. | Planificación del proyecto realizada. |
| Ejecución | -Presupuesto del Proyecto. -Base de datos -Interfaces. | Planificación realizada y tareas asignadas. | Interfaces realizadas y validadas. |
| Control | -Plan de gestión de adquisiciones. -Avance (%75) -Plan de gestión de comunicaciones | Base de datos y diseño realizado. | Funcionamiento del sistema en un 75%. |

| PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS QUE HAN SIDO SELECCIONADOS POR EL EQUIPO DE PROYECTO PARA GESTIONAR EL PROYECTO. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESO | NIVEL DE IMPLANTACIÓN | INPUTS | MODOS DE TRABAJO | OUTPUTS |
| Especificación de la funcionalidad | Al inicio del proyecto | Entrevista | Retroalimentación con el cliente | Requerimientos |
| Establecimiento de tecnologías a utilizar | Al hacer el análisis de requerimientos | Requerimientos | Reuniones con el equipo de trabajo | Listado de tecnologías a utilizar |
| Documentación de desarrollo | Al ser aprobado el proyecto | Project Charter | Retroalimentación entre los procesos del equipo de trabajo | Documentación |
| Desarrollo del producto | Al escribir el código del software | Requerimientos, documentación | Los desarrolladores elaborarán el producto con base en los requerimientos señalados | Producto |

ENFOQUE DE TRABAJO: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL MODO EN QUE SE REALIZARÁ EL TRABAJO DEL PROYECTO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Mediante un cronograma de actividades y la planificación del proyecto.

Se asignarán tareas a cada integrante del equipo con fecha de entregas.

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS: DESCRIPCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE MONITOREARÁN Y CONTROLARÁN LOS CAMBIOS, INCLUYENDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE.

Identificación del cambio: Es hecho por el cliente, al cambiar alguna de sus necesidades y/o no satisfacerla y que ésta repercuta de manera directa en los requerimientos del proyecto.

Diagnóstico del cambio: Es hecho por el analista una vez que fue identificado el cambio. Al hacerlo genera una solicitud con su respectiva definición y justificación

Revisión del diagnóstico: Es hecho por el líder de proyecto después de recibir la solicitud de cambio, para decidir si el cambio se efectúa o no.

Planeación del cambio. Es hecha por el analista una vez que el cambio fue autorizado, y consiste en definir un plan para implementarlo

Implementación del cambio: En caso de que el cambio repercuta de forma directa en los requerimientos del proyecto, los developers deben efectuar el cambio según el plan de cambio elaborado por el analista

Seguimiento del cambio: Es hecho por el analista y el líder. Consiste en realizar seguimiento a la ejecución del plan de cambio, verificar su implementación y comunicar al cliente el estado del cambio

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: DEFINE AQUELLOS ITEMS QUE SON CONFIGURABLES, AQUELLOS ITEMS QUE REQUIEREN UN CONTROL FORMAL DE CAMBIOS, Y LOS PROCESOS PARA CONTROLAR LOS CAMBIOS A DICHOS ITEMS.

Se llevará un análisis de la posibilidad de hacer cambios y cómo repercute en el desarrollo del sistema.

Si es posible, se llevará a cabo la modificación por el equipo de desarrollo.

| GESTIÓN DE LÍNEAS BASE: DESCRIPCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE MANTENDRÁ LA INTEGRIDAD, Y SE USARÁN LAS LÍNEAS BASE DE MEDICIÓN DE PERFORMANCE DEL PROYECTO, INCLUYENDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE. |  |
| --- | --- |
| Se llevará un control de las actividades de cada integrante del equipo. |  |
| Para cada actividad de un integrante se llevará un proceso de integración al proyecto con pruebas y validaciones. |  |
| COMUNICACIÓN ENTRE STAKEHOLDERS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS NECESIDADES Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO. |  |
| NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS | TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR |
| Sergio Israel Ávila | Correo electrónico y reuniones |

| REVISIONES DE GESTIÓN: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS REVISIONES CLAVES DE GESTIÓN QUE FACILITARÁN EL ABORDAR LOS PROBLEMAS NO RESUELTOS Y LAS DECISIONES PENDIENTES. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE REVISIÓN DE GESTIÓN (TIPO DE REUNIÓN EN LA CUAL SE REALIZARÁ LA REVISIÓN DE GESTIÓN) | CONTENIDO (AGENDA O PUNTOS A TRATAR EN LA REUNIÓN DE REVISIÓN DE GESTIÓN) | EXTENSIÓN O ALCANCE (FORMA EN QUE SE DESARROLLARÁ LA REUNIÓN, Y TIPO DE CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, O DECISIONES QUE SE PUEDEN TOMAR) | OPORTUNIDAD (MOMENTOS, FRECUENCIAS, O EVENTOS DISPARADORES QUE DETERMINARÁN LAS OPORTUNIDADES DE REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN) |
| Equipo de trabajo Monarca Labs | Establecer prioridades en cuanto a que se debe hacer, cómo se va hacer y cuándo terminará, así como los impedimentos para realizar ciertas tareas. | Presencial y de manera remota a través de videollamadas. | Fecha de entrega al cliente. |

| LÍNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS: DEFINICIÓN DE LÍNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS QUE SE ADJUNTAN AL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LÍNEA BASE |  | PLANES SUBSIDIARIOS |  |
| DOCUMENTO | ADJUNTO | TIPO DE PLAN | ADJUNTO |
|  | (SI/NO) |  | (SI/NO) |
| LÍNEA BASE DEL ALCANCE | No | PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE | No |
|  |  | PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS | No |
|  |  | PLAN DE GESTIÓN DE SCHEDULE | No |
| LÍNEA BASE DEL TIEMPO | No | PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS | No |
|  |  | PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD | No |
|  |  | PLAN DE MEJORA DE PROCESOS | No |
| LÍNEA BASE DEL COSTO | No | PLAN DE RECURSOS HUMANOS | No |
|  |  | PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES | No |
|  |  | PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS | No |
|  |  | PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES | No |