| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Diego Ulises Martinez Aguilar | Sergio Israel Ávila | Arturo Gil Jácome | 02-05-2019 | Inicio del documento |

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| Clinical Admin | CA |

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE DIRECCIÓN QUE FORMALMENTE TIENE EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIÓN A LA CALIDAD DEL PROYECTO.

Compromiso con los roles asignados en cada una de las fases del proyecto.

Reuniones con el cliente de manera periódica.

Comunicación en el equipo.

Revisión de la documentación y ejecución del proyecto para cumplir con los objetivos.

Entrega de formatos en tiempo y forma.

Priorizar las funcionalidades de complejas a sencillas.

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MÉTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIÓN Y DE REPORTE.

Factor De Calidad Relevante; Objetivo De Calidad; Métrica A Utilizar; Frecuencia Y Momento De Medición; Frecuencia Y Momento De Reporte. Accesibilidad y registro de usuarios del sistema; Verificar que se puedan dar de alta nuevos usuarios y puedan acceder al sistema; Pruebas locales con autenticación; De registro en el momento de pruebas y Validación cada vez que se requiera acceso al sistema; Cada cierto tiempo durante un mes. Gestión de citas, pacientes, médicos, enfermeras y secretarias; Validación de los campos del Sistema para la captura de datos personales; Pruebas locales con los formatos e interfaces establecidas; En el momento de la Aplicación de pruebas al sistema; Cada cierto tiempo durante un mes. Disponibilidad del sistema; Validar que el sistema o aplicación puedan ser accedidos en cualquier momento que se requiera; Pruebas locales y a través del servidor; Cada vez que se requiera acceso al sistema; Cada determinado tiempo durante un mes.

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES FACILITARÁN LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR.

Consulta de los requerimientos prioritarios.

Estimación de costos en los servicios y el presupuesto final.

Descartar detalles poco visibles a la interfaz que no afecten a la funcionalidad.

Agregar detalles de diseño que sobresalgan de las demás y sea llamativa al usuario, por ejemplo gráficos.

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIÓN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERARÁ CADA ENTREGABLE Y DISEÑAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y DE CONTROL QUE ASEGUREN LA OBTENCIÓN DE ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER MATRIZ ADJUNTA).

Paquete De Trabajo; Estándar O Norma De Calidad Aplicable; Actividades De Prevención; Actividades De Control. FGPR_022; Verificar Requerimientos; Reuniones Cliente; Revisión Equipo. FGPR_026; Verificar Prioridades; Comunicación Cliente; Estimación Prioridades. FGPR_110; Verificar Alcance Global; Analisis Proyecto; Revisión Proyecto. FGPR_130; Verificar Tiempos; Estimación Tiempos; Cronograma Actividad. FGPR_020; Calidad Producto; Validación Requerimientos; Validación Requerimientos. FGPR_060; Verificar Roles; Reuniones Equipo; Revisión Documentos. FGPR_080; Verificar Responsabilidades; Reuniones Equipo; Verificación Actividades. FGPR_380; Calidad De Servicios; Estimación Costos; Análisis Calidad. FGPR_220; Calidad De Documentos; Revisión Documentos; Validación Documentos. FGPR_230; Gestión De Calidad; Estándares Calidad; Normas Calidad. FGPR_300; Gestión De Comunicaciones; Reuniones Cliente; Reuniones Equipo. FGPR_340; Verificar Terminología; Revisión Documentos; Validación Documentos. FGPR_010; Justificación Proyecto; Estimación Viabilidad; Revisión Corrección. FGPR_040; Gestión Proyecto; Revisión Alcance; Validación Actividades. FGPR_140; Gestión De Costos; Estimación Costos; Priorización Costos. FGPR_160; Analizar Presupuesto; Estimación Costos; Priorización Costos.

| ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERÁN NECESARIOS EN EL EQUIPO DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL ROL. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANALISTA |  | Objetivos del rol: Percibir las ideas del cliente, idealizar el modelo del negocio, comunicar e intermediar entre el cliente y el Arquitecto de software. |
|  |  | Funciones del rol: Levantamiento de requerimientos. |
|  |  | Niveles de autoridad: 3. |
|  |  | Reporta a: Calidad. |
|  |  | Supervisa a: Arquitecto. |
|  |  | Requisitos de conocimientos: Tener un amplio conocimiento sobre sistemas y modelos de negocios. |
|  |  | Requisitos de habilidades: Recopilación e interpretación de información. |
|  |  | Requisitos de experiencia: Atención y buen trato hacia el cliente. |
| ARQUITECTO |  | Objetivos del rol: Tener una visión general del alcance del proyecto. |
|  |  | Funciones del rol: Diseño de la estructura de la base de datos. |
|  |  | Niveles de autoridad: 4. |
|  |  | Reporta a: Calidad. |
|  |  | Supervisa a: Diseñador. |
|  |  | Requisitos de conocimientos: Tener un amplio conocimiento sobre bases de datos. |
|  |  | Requisitos de habilidades: Normalización de bases de datos. |
|  |  | Requisitos de experiencia: Manejar y gestionar gran cantidad de información. |
| CALIDAD |  | Objetivos del rol: Asegurar la calidad en el producto final. |
|  |  | Funciones del rol: Verificar constantemente la elaboración de cada entregable. |
|  |  | Niveles de autoridad: 2. |
|  |  | Reporta a: Líder. |
|  |  | Supervisa a: Analista. |
|  |  | Requisitos de conocimientos: Tener un amplio conocimiento sobre estándares y normas de calidad. |
|  |  | Requisitos de habilidades: Definir métricas de comparación y selección. |
|  |  | Requisitos de experiencia: Análisis y validación de formatos y documentos. |
| DISEÑADOR |  | Objetivos del rol: Maquetación de las interfaces de usuario. |
|  |  | Funciones del rol: Diseño de la base de datos y prototipado del sistema. |
|  |  | Niveles de autoridad: 5. |
|  |  | Reporta a: Arquitecto. |
|  |  | Supervisa a: Programador. |
|  |  | Requisitos de conocimientos: Tener un amplio conocimiento sobre diseño web y frontend (HTML5, CSS3, JavaScript, React, Semantic UI). |
|  |  | Requisitos de habilidades: Manejo de herramientas de diseño (Adobe XD). |
|  |  | Requisitos de experiencia: Manejo de frameworks. |
| LÍDER |  | Objetivos del rol: Cumplir con la entrega del proyecto en el plazo acordado. |
|  |  | Funciones del rol: Garantizar el cumplimiento de las funciones de cada rol. |
|  |  | Niveles de autoridad: 1. |
|  |  | Reporta a: Cliente. |
|  |  | Supervisa a: Analista. |
|  |  | Requisitos de conocimientos: Diseño y desarrollo web, programación y bases de datos, Frontend y Backend. |
|  |  | Requisitos de habilidades: Buena comunicación con el equipo, fomentar un ambiente favorable de trabajo, liderazgo. |
|  |  | Requisitos de experiencia: Haber participado anteriormente en proyectos similares. |
| TESTER |  | Objetivos del rol: Garantizar el funcionamiento del sistema. |
|  |  | Funciones del rol: Realizar pruebas al sistema. |
|  |  | Niveles de autoridad: 7. |
|  |  | Reporta a: Líder. |
|  |  | Supervisa a: Programador |
|  |  | Requisitos de conocimientos: Pruebas unitarias, pruebas de caja blanca, pruebas de caja negra. |
|  |  | Requisitos de habilidades: Detección de errores del sistema. |
|  |  | Requisitos de experiencia: Detección y corrección temprana de fallos. |
| DEVELOPER |  | Objetivos del rol: Construcción de la aplicación o sitio web. |
|  |  | Funciones del rol: Programación del sistema. |
|  |  | Niveles de autoridad: 6. |
|  |  | Reporta a: Diseñador. |
|  |  | Supervisa a: -. |
|  |  | Requisitos de conocimientos: Extensos conocimientos de diversos lenguajes de programación. |
|  |  | Requisitos de habilidades: Lógica de programación. |
|  |  | Requisitos de experiencia: Reutilización de código escrito anteriormente. |
| DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRÁN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. |  |  |
| PROCEDIMIENTOS | 1. Áreas de conocimiento. |  |
|  | 2. Áreas de proceso. |  |
|  | 3. Roles. |  |
| PLANTILLAS | 1. Inicio |  |
|  | 2.Planeación |  |
|  | 3. Control |  |
|  | 4 Cierre |  |
| FORMATOS | 1.Manual de usuario. |  |

| CHECKLISTS |  | 1. Requerimientos |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Calidad |
|  |  | 3. Roles de trabajo |
| OTROS DOCUMENTOS |  |  |
| PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ, Y PORQUÉ. |  |  |
| ENFOQUE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | Asegurar el cumplimiento de los requerimientos del cliente revisados por el analista. |  |
| ENFOQUE DE CONTROL DE LA CALIDAD | Revisiones constantes de los roles en sus actividades por parte del lider y el encargado de calidad, y la aplicación de pruebas para detectar fallos. |  |
| ENFOQUE DE MEJORA DE PROCESOS | Agregar distintivos en las interfaces y/o funcionalidades para aumentar el valor agregado del producto final. |  |